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ИНН0 707006014   КПП 070701001                                                       e-mail:0707006014@mail.ru
361319,с.п. Псынабо, ул.Марии Шекихачевой,22                                     тел:8 (86635) 4-08-03    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12
 16 .02.2025                                                                                        с.п. Псынабо
Об  утверждении  Плана   проведения    
противопаводковых  мероприятий  на             
территории  сельского поселения 

Псынабо в 2025 году.

В целях предупреждения возможного ущерба во время возможного паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2025 году, местная администрация с.п.Псынабо Урванского муниципального района КБР
постановляЮ:
1. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий в сельском поселении Псынабо в 2025 году согласно приложению  №1  к настоящему постановлению.  
2. Утвердить состав рабочей группы по координации и контроля за проведением неотложных противопаводковых мероприятий в сельском поселении  Псынабо согласно приложению  №2  к настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава администрации 

сельского поселения Псынабо                                           Х.С. Балкаров                                                                      
                                                               Приложение  №1
                                                                                           к постановлению местной администрации сельского поселения Псыкод
                                                                        от 16 02.2025 г. №12
                                                                                                 План

                            проведения  противопаводковых мероприятий в сельском поселении Псынабо в 2025 году
	№ 

п/п
	Мероприятия
	Срок

проведения
	Ответственные

за выполнение

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Уточнить количество дворов попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего половодья, а также объектов с/х производства.
	До 

05.03.2025 г.
	Администрация

	 2.
	Провести  обследование прудов, плотин,  мостов и других объектов повышенной опасности, выполнить необходимые работы по сбросу воды из прудов для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности. 


	До

06.03.2025 г.
	Администрация

	3.
	Откорректировать данные по расчету сил и средств задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.


	До

05.03.2025 г.
	Администрация

	1
	2
	3
	4

	4.
	Определить места заправки ГСМ, создать резервы ГСМ.
	До

06.03.2025 г.
	Администрация

Руководители от которых выделяются силы и средства

	5.
	Круглосуточный мониторинг паводковой ситуации с докладом в ЕДДС Урванского района
	В случае 

появления реальной угрозы подтопления.

	Администрация

	6. 
	Создать рабочую группу по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых  мероприятий при комиссии по    ЧС    и    ПБ  местной  администрации  с.п. Псынабо
	До

05.03.2025 г.
	Администрация

	7.
	Организовать подготовку к развертыванию пунктов приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения.
	До

06.03.2025 г.
	Администрация

	8.
	Принять меры по предотвращению попадания в реки  и  свалок ТБО.
	    До начала

     паводка
	Администрация

	9.
	Организовать выполнение в полном объеме санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления населенных пунктов, усилить контроль за сооружениями водоснабжения населения.
	До

05.05.2025 г.
	Администрация

	10.
	Обеспечение мероприятий по эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления (затопления)


	Весь

период.
	Администрация

	11.
	Через газету и информационные стенды, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него.
	Весь

период
	Администрация




                                                                                                                              Приложение  №2

                                                                                                 к постановлению местной администрации 

сельского поселения Псынабо
                                от 16 02.2025 г. №12
Состав

рабочей  группы по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых мероприятий 
	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность

	
	
	

	1.
	Балкаров Хажмурат Суфьянович
	Глава местной администрации  сельского поселения Псынабо, председатель комиссии по ПБ и ЧС поселения 

	2.
	Хабитежев Муаед Цоркович
	Депутат СМС

	3.
	Индароков Сослан Русланович
	Главный специалист местной администрации сельского поселения Псынабо 

	4.
	Теувова Ирина Хамидбиевна
	Директор МКОУ  СОШ им.В.Х.Кагазежева с.п.Псынабо

	5. 
	Зрумов Ахмед Мартынович
	УУП МО МВД РФ «Урванский»  (по согласованию)


